|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  САЛАУАТ РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЯНҒАНТАУ АУЫЛ  СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  452492, Сулпан ауылы Йәшел урамы, 13 йорт тел. (34777) 2-88-22, 2-88-52 | Салаватский | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНГАНТАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САЛАВАТСКИЙ РАЙОН  452492, д.Чулпан,  ул.Зелёная, д.13  тел. (34777) 2-88-22, 2-88-52 |

КАРАР № 15 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» май 2015 й. «13» мая 2015 г.

О готовности СП Янгантауский сельсовет

к пропуску паводковых вод в 2015 году.

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории администрации Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан в 2015 году, во исполнение постановления администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 года №286 администрация Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Составить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов,хозяйственных построек,мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья .

2.Утвердить состав паводковой комиссии для организации работ по подготовке к пропуску паводковых вод в 2015 году.

3. Создать аварийные бригады, руководимые ответственными лицами по проведению противопаводковых работ.

4. Определить границы территорий, попадающих в зону затопления паводковыми водами;

- разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите населённых пунктов и других объектов народного хозяйства, находящихся в зонах возможного затопления, обратив внимание на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи жизнеобеспечения, взять под контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений;

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения и засорения водоёмов;

- в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство руководящих работников.

4.Организовать распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации М.М. Гарипов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

СП Янгантауский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.М.Гарипов

СОСТАВ

паводковой комиссии для организации работ по подготовке к пропуску паводковых вод в 2015 году.

1. Гарипов М.М.- глава администрации, председатель комиссии.

2. Юсупов Ришат Абузарович-депутат избирательного округа №6.

3. Онищенко Виктор Иванович – депутат избирательного округа №7.

4. Аллабердин Дим Мидхатович – депутат избирательного округа №4.

5. Шакиров Владислав Рагипович – депутат избирательного округа №5.

6. Каримов Марат Нутфуллович – староста д.Ильтаево.

7. Гайсин Фарит Фасхетдинович – староста д.Мусатово.

8. Гареев Хурматулла Мухаметович – староста д.Урдали.

9. Гирфанов Исмат Равилович – староста д.Комсомол.

10. Галанов Константин Александрович – депутат избирательного округа №1.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению подготовки населенных пунктов,хозяйственных построек,мостов и других сооружений к пропуску половодья по СП Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | План мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Организовать противопаводковую комиссию.  Рассмотрение и утверждение на заседании при главе СП | 03.03.2015 | Глава АСП |
| 2 | Определение населенных пунктов,материальных ценностей,которые могут быть затоплены талыми водами | до 15.03.2015 | комиссия |
| 3 | Проверить состояние мостов,очистить от снега и наледи водосбросы,кюветы и мостовые пролеты | до 01.04.2015 | комиссия |
| 4 | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать дежурство ответственных лиц.  Организоывать бригады,  обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. | до 01.04.2015 | комиссия |
| 5 | Провести инструктаж всех работников осуществляющих работы,связанные с пропуском льда и половодья. | до 01.04.2015 | Председатель комиссии |
| 6 | Обеспечить сохранность опор линии связи,электропередачи. | в период половодья | комиссия |
| 7 | Обеспечить вывоз мат.ценностей из зон возможного затопления. | до 01.04.2015 | комиссия |
| 8 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения,неорганизованных скоплений бытовых отходов.  Провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов,очистить затопленые берега,от древесных отходов и строительных материалов. | до 01.04.2015 | комиссия |
| 9 | Создать запасы топлива | до 01.04.2015 | председатель комиссии |
| 10 | Эвакуировать население и скот из зон возможного затопления |  | аварийная бригада |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство | с 01.04.2015 | комиссия |

Глава администрации М.М. Гарипов

Исполнитель: А.Х. Динисламова.

Тел.: 8(34777) 2-88-22