|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  САЛАУАТ РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЯНҒАНТАУ АУЫЛ  СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  452492, Сулпан ауылы Йәшел урамы, 13 йорт тел. (34777) 2-88-22, 2-88-52 | Салаватский | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНГАНТАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САЛАВАТСКИЙ РАЙОН  452492, д.Чулпан,  ул.Зелёная, д.13  тел. (34777) 2-88-22, 2-88-52 |

КАРАР № 15 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» март 2020й. «06» марта 2020 г.

О пропуске весеннего половодья

на территории сельского поселения в 2020 году

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан в 2020 году, администрация сельского поселения Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Составить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов,хозяйственных построек,мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья (приложение №2).

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии для организации работ по подготовке к пропуску паводковых вод в 2020 году (приложение №1).

3.Создать аварийные бригады, руководимые ответственными лицами по проведению противопаводковых работ.

4.Определить границы территорий, попадающих в зону затопления паводковыми водами;

- разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите населённых пунктов и других объектов народного хозяйства, находящихся в зонах возможного затопления, обратив внимание на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи жизнеобеспечения, взять под контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений;

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения и засорения водоёмов;

- в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство руководящих работников.

5.Организовать распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Р.Р. Ахметшин

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

СП Янгантауский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Р. Ахметшин

СОСТАВ

паводковой комиссии для организации работ по подготовке к пропуску паводковых вод в 2020 году

1.Ахметшин Рафаил Рафисович - глава администрации, председатель комиссии.

2.Бадгетдинов Рашит Имамгалеевич - депутат избирательного округа №1.(по согласованию)

3.Каримов Альберт Мирович – депутат избирательного округа №3.(по согласованию)

4.Хадыева Нафиса Рашитовна – депутат избирательного округа №5.(по согласованию)

5.Султанов Вадим Фаатович – депутат избирательного округа №6.(по согласованию)

6.Каримова Земфира Фоатовна – депутат избирательного округа №7(по согласованию)

7.Динисламов Айдар Амирханович – депутат избирательного округа №8(по согласованию)

8.Хадыев Азамат Римович – депутат избирательного округа №10(по согласованию)

9. Зиннуров Ришат Рафкатович – староста д.Ильтаево.(по согласованию)

10. Гайсин Фарит Фасхетдинович – староста д.Мусатово.(по согласованию)

11.Гареев Хурматулла Баймухаметович – староста д.Урдали.(по согласованию)

12.Хадыев Фаиз Шарафиевич – староста д.Комсомол.(по согласованию)

13. Исламов Мунавир Халилович – староста д. Чулпан. (по согласованию)

Приложение №2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению подготовки населенных пунктов,хозяйственных построек,мостов и других сооружений к пропуску половодья по СП Янгантауский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | План мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Организовать противопаводковую комиссию.  Рассмотрение и утверждение на заседании при главе СП | до 18.03.2020 | Глава АСП |
| 2 | Определение населенных пунктов,материальных ценностей,которые могут быть затоплены талыми водами | до 31.03.2020 | комиссия |
| 3 | Проверить состояние мостов,очистить от снега и наледи водосбросы,кюветы и мостовые пролеты | до 01.04.2020 | комиссия |
| 4 | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать дежурство ответственных лиц.  Организовать бригады,  обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. | до 01.04.2020 | комиссия |
| 5 | Провести инструктаж всех работников осуществляющих работы,связанные с пропуском льда и половодья. | до 01.04.2020 | Председатель комиссии |
| 6 | Обеспечить сохранность опор линии связи,электропередачи. | в период половодья | комиссия |
| 7 | Обеспечить вывоз мат.ценностей из зон возможного затопления. | до 01.04.2020 | комиссия |
| 8 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения,неорганизованных скоплений бытовых отходов.  Провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов,очистить затопленые берега,от древесных отходов и строительных материалов. | до 01.04.2020 | комиссия |
| 9 | Создать запасы топлива | до 01.04.2020 | председатель комиссии |
| 10 | Эвакуировать население и скот из зон возможного затопления | в период половодья | аварийная бригада |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство | с 01.04.2020 | комиссия |